TERMO DE ADITAMENTO Nº 1-689 AO CONTRATO Nº 76-658 2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12-2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA OSCAR CORREA BECK, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado na rua João Raimundo, N°. 200, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de CONTRATANTE, e a empresa OSCAR CORREA BECK, com CNPJ nº 17.379.347/0001-90, com sede a Rua Agostinho José da Veiga nº 123, Boa Vista do Cadeado RS, representado neste ato pelo Srº Oscar Correa Beck, portador do CPF: 004.159.380-40, doravante simplesmente denominado CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o aditamento do prazo contratual para a execução dos serviços contratados pelo período de 30 (Trinta) dias, contados de 11 de Outubro de 2017 a 11 de Novembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: O presente termo de aditamento, visa aditiva o contrato 76-658 2017 do credor OSCAR CORREA BECK, com CNPJ nº 17.379.347/0001-90, devido as condições climáticas que não foram favoráveis a execução dos serviços no prazo estipulado e pela grande quantidade de chuvas, conforme solicitação a qual se encontra em anexo a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 76-658 2017.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 11 de Outubro de 2017.

FÁBIO MAYER BARASUOL		    OSCAR CORREA BECK

Prefeito                                 	                     Contratado

Contratante

Testemunhas:

Katieli Dalla Costa                                                       Mauro Marcelo da Silva

Testemunha                                                                               Testemunha