TERMO DE ADITAMENTO Nº 1-720 AO CONTRATO Nº 99-686/2017, TOMADA DE PREÇO 4/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G. BONAFÉ EPP, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado na rua João Raimundo, N°. 200, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de CONTRATANTE, e a empresa G.BONAFÉ EPP, com CNPJ nº 18.900.525/0001-49, com sede a Rua Vitor Zancan nº 848, Centro, Palmitinho RS, representado neste ato pelo Srº Varlei Bonafé, portador do CPF: 422.306.160-72, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o aditamento do prazo contratual para a execução dos serviços contratados pelo período de 90 (Noventa) dias, contados de 22 de Janeiro de 2018 à 22 de Abril de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA: O presente termo visa o aditamento de prazo do contrato 99-686/2017, devido dificuldades no fornecimento de matérias que devem ser fornecidos por terceiros, sendo este prazo necessário para a realização de mão de obra eficiente e de qualidade, como relatado na solicitação enviada pela empresa G. Bonafé que encontra-se em anexo à este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 99-686/2017.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 22 de Janeiro de 2018.

Fábio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

Katieli Dalla Costa

CPF: 027.512.610-27

Varlei Bonafé

G.Bonafé EPP

Contratado

Mauro Marcelo Da Silva

CPF: 770.684.830-20