TERMO DE ADITAMENTO Nº 2-739 AO CONTRATO Nº 97-684 2017, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 3-2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G.BONAFÉ EPP, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado na rua João Raimundo, n°. 200, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de CONTRATANTE, e a empresa G.BONAFÉ EPP, com CNPJ nº 18.900.525/0001-49, com sede a Rua Vitor Zancan nº 848, Centro, Palmitinho RS, representado neste ato pelo Srº Varlei Bonafé, portador do CPF: 422.306.160-72, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o aditamento do prazo e valor contratual, ficando fixado o prazo para  execução dos serviços durante o período de 30 (Trinta) dias, contados de 15 de Março de 2018 a 15 de Abril  de 2018. O acréscimo do valor contratual importa em R$ 7.393,28 (Sete Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Oito Centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: O presente termo de aditamento, visa aditiva o contrato 97-684 2017 da credora G.BONAFÉ EPP, com CNPJ nº 18.900.525/0001-49, para a execução da área de serviço, pinturas no refeitório e corredor do escovodromo, salas de aula e demolição de paredes do depósito, conforme laudo firmado pelo Engenheiro Civil o qual encontra-se em anexo a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 97-684 2017.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 15 de  Março de 2018.

FÁBIO MAYER BARASUOL		    G.BONAFÉ EPP

Prefeito                                 	             Contratado

Contratante

Testemunhas: