TERMO DE ADITAMENTO Nº1 AO CONTRATO Nº 52-778/2018, TOMADA DE PREÇO 1/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA- EPP, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado na rua João Raimundo, N°. 200, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA- EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 13.250.019/0001-38 com sede na Avenida D. Pedro II, nº 245, Bairro São Paulo, Tapejara RS, neste ato representado por Márcio Parisotto, Brasileiro, Solteiro, Geólogo, residente e domiciliado na Avenida Valdo Nunes Vieira, nº 386, Apto 402, Centro, Tapejara RS , doravante denominada CONTRATADA, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de valor no total de R$ 2.050,00 (Dois Mil e Cinquenta reais), conforme laudo de aditivo e planilha orçamentária apresentada pelo Engenheiro civil do Município e Fiscal de contrato Sr Rui Paulo Ianke.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA O presente termo visa o acréscimo de valores tendo em vista que houve a necessidade de aumento de profundidade do poço tubular, amplificando a perfuração de diâmetro de 6’’, o detalhamento de todos os serviços realizados encontram-se em anexo a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 52-778/2018.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 16 de Julho de 2018.

Fabio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

Katieli Dalla Costa

CPF: 027.512.610-27

PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA

Contratado

Mauro Marcelo Da Silva

CPF: 770.684.830-20