Termo de Aditamento nº 1-832 ao contrato nº 83-822 2018, Processo nº 125, Dispensa de Licitação nº 63-2018, que entre si celebram o Município de Boa Vista do Cadeado RS e a Empresa Agrimetal Industria de Tanques Metálicos Ltda EPP, na forma que segue:

Pelo presente termo, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pelo Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado na Rua João Raimundo, n°. 200, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de contratante, e a empresa AGRIMETAL INDUSTRIA DE TANQUES METÁLICOS LTDA EPP, CNPJ nº 90.217.225/0001-97, com sede na Av. Porto Alegre nº 1210, Bairro Lulu Ilgenfritz, na Cidade de Ijui RS, doravante simplesmente denominada contratada, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o aditamento do prazo contratual para a conclusão dos serviços de reforma de 01 (um) reservatório de água metálico modelo taça, localizado no Beira Rio, pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados de 01 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: O presente termo de aditamento, visa aditiva o contrato 83-822 2018 da credora Agrimetal Industria de Tanques Metálicos Ltda EPP, com CNPJ nº 90.217.225/0001-97, devido a ocorrência de dias chuvosos impossibilitando a realização dos serviços, conforme solicitação a qual se encontra em anexo a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 83-822 2018.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 01 de  Outubro de 2018.

FÁBIO MAYER BARASUOL             AGRIMETAL IND. DE TAN. LTDA

Prefeito                                 	                       Contratado

Contratante

Testemunhas:

Katieli Dalla Costa                                                       Mauro Marcelo da Silva

Testemunha                                                                               Testemunha