TERMO DE ADITAMENTO Nº3 AO CONTRATO Nº 32-755/2018, CARTA CONVITE 5/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G. BONAFÉ EPP, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado na rua João Raimundo, N°. 200, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de CONTRATANTE, e a empresa G.BONAFÉ EPP, com CNPJ nº 18.900.525/0001-49, com sede a Rua Vitor Zancan nº 848, Centro, Palmitinho RS, representado neste ato pelo Srº Varlei Bonafé, portador do CPF: 422.306.160-72, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de valor no total de R$ 7.483,82 (Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos), sendo o valor de R$ 1.342,19 (Mil trezentos e Quarenta e Dois Reais e Dezenove Centavos). Referente a serviços realizados na recuperação Parque de Exposições e Rodeios, e o valor de R$ 6.141,63 (Seis Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos). Referente aos serviços realizados na reforma da Unidade Básica de Saúde conforme laudo de aditivo e planilha orçamentária apresentada pelo Engenheiro civil do Município e Fiscal de contrato Sr Rui Paulo Ianke.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA O presente termo visa o acréscimo de valores tendo em vista que houve a realização de pintura e acréscimo na metragem nos serviços realizados no Parque de Exposições e Rodeios. Na Unidade Básica de Saúde foi instalado de uma bomba de vácuo na sala da odontologia, sendo necessário serviços adicionais. Também foi necessário o acréscimo de metragem de serviços realizados na parte externa e o item calha frontal foi modificado. O detalhamento de todos os serviços realizados encontram-se em anexo a este termo

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 32-755/2018.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 03 de Julho de 2018.

Fabio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

Katieli Dalla Costa

CPF: 027.512.610-27

Varlei Bonafé

G.Bonafé EPP

Contratado

Mauro Marcelo Da Silva

CPF: 770.684.830-20