Termo de Aditamento nº 1- 905 ao Contrato nº 3-882 019, Processo Licitatório nº 210, Pregão Presencial nº 36-018, que entre si celebram o Município de Boa Vista do Cadeado RS, e a empresa Mauricio de Mattos Costa Eireli ME, na forma que segue:

Pelo presente termo, o Município de Boa Vista do Cadeado RS, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pelo Srº. Fabio Mayer Barasuol, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de Contratante, e a empresa Mauricio de Mattos Costa Eireli ME, inscrito no CNPJ sob o nº 94.951.589/0001-57, com sede na Avenida Flores da Cunha nº 4343, Bairro Borghetti, na Cidade de Carazinho RS, neste ato representado por Mauricio de Mattos Costa, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 645.951.530-15, residente e domiciliado na Cidade de Carazinho RS, doravante simplesmente denominado Contratado, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FINALIDADE:

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade aditiva o prazo contratual em mais 60 (Sessenta) dias, tendo como termo inicial 23 de Fevereiro de 2019 e por termo final em 23 de Abril de 2019, para a prestação dos serviços de escavadeira hidráulica, para afrouxamento e carregamento de cascalho nas pedreiras do Município de Boa Vista do Cadeado RS.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA JUSTIFICATIVA:

O aditivo do prazo contratual se faz necessário, pelo fato da incidência de dias chuvosos que impossibilitou a prestação dos serviços, conforme o instrumento contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 3-882 019. E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 22 de Fevereiro de 2019.

______________________________

Fabio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

____________________________

Mauro Marcelo da Silva

____________________________

Mauricio de Mattos Costa Eireli- ME

Contratado

____________________________

Katiele Dalla Costa