TERMO DE ADITAMENTO Nº 1 AO CONTRATO Nº 22/2019, PROCESSO Nº 19, TOMADA DE PREÇO 1/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS, E A EMPRESA HAAS TERRAPLANAGEM TRANSPORTES EIRELI, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, inscrito no CNPJ sob o nº 04.216.132/001-06, com sede a Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado pelo Prefeito Municipal Fábio Mayer Barasuol neste ato denominado de Contratante e a empresa HAAS TERRAPLANAGEM TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.356.043/0001-11, com sede na Rua Senador Pinheiro Machado nº 420, Centro, Cerro Largo RS, representada por Antonio Haas Junior, neste ato denominado de Contratada, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FINALIDADE:

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo contratual em 120 (Cento e Vinte) dias, tendo como termo inicial em 23 de Junho de 2019 e por termo final em 23 de Outubro de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA JUSTIFICATIVA:

O aditivo do prazo contratual se faz necessário para realizar o restante das horas inicialmente contratadas sendo que houve a interrupção de trabalho durante o período de safra e plantio, pois o mesmo prejudicava o fluxo de caminhões nas vias rurais do Município. O presente termo é facultado pelo artigo 57, §1º inciso III da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 22/2019. E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 18 de Junho de 2019.

_____________________________

Fabio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

_____________________________

______________________________

Antonio Haas Junior

Haas Terraplanagem Transportes Eireli

Contratado

_______________________________