TERMO DE ADITAMENTO Nº1 AO CONTRATO Nº 60/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 51/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA OSCAR CORREA BECK- ME, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pelo Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, Solteiro, Residente e domiciliado neste município, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, denominado de CONTRATANTE, e a empresa OSCAR CORREA BECK - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 17.379.347/0001-90, com sede na Rua Agostinho José da Veiga nº 123, Centro, na Cidade de Boa Vista do Cadeado RS, neste ato representado por OSCAR CORREA BECK, inscrito no CPF sob o nº 004.159.380-40, portador do RG: 1077544201, expedida pela SSP RS, residente e domiciliado neste município, doravante denominado CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de valor no total de R$ 1.374,69 (Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme laudo de aditivo e planilha orçamentária apresentada pelo Engenheiro Civil do Município e Fiscal de contrato Sr Rui Paulo Ianke.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo visa o acréscimo de valores, tendo em vista que houve a necessidade de alteração no projeto, em virtude do corte do terreno que ficou em nível superior, necessitando a realização de murro de alvenaria com blocos de concreto e o aumento no piso intertravado para o estacionamento. O detalhamento de todos os serviços realizados encontram-se em anexo a este termo.

Considerando-se o valor inicial do contrato igual á R$ 18.506,87 (Dezoito Mil, Quinhentos e Seis Reais com Oitenta e Sete Centavos), e o do presente termo, o acréscimo de valor representa o percentual de ≈ 7,43% do valor inicial do contrato, enquadrando-se no disposto do Art. 65, § 1° da Lei 8.666/93 facultando assim a alteração do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 60/2019.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 28 de Julho de 2019.

________________________

Fabio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

_________________________

________________________

Oscar Correa Beck- ME

Contratado

_________________________