TERMO DE ADITAMENTO Nº 1 AO CONTRATO Nº 70-804/2018, TOMADA DE PREÇO 6/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA BENEFATTO PRÉ FABRICADOS LTDA- EPP, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, pessoa jurídica de Direito Público interno com o CNPJ. 04.216.132/0001-06 sito a Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Srº. Fábio Mayer Barasuol, Prefeito Municipal, inscrito no CPF: 812.881.070-72, denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BENEFATTO PRÉ FABRICADOS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 23.684.733/0001-98, com sede na Avenida Brasil nº 164, Centro, Palmitos SC, neste ato representado pelo Srº. Darci Soares, Empresário, inscrito no CPF: 250.460.559-53, doravante simplesmente denominada CONTRATADO,  resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a supressão de valor e prorrogação de prazo contratual, conforme solicitado no laudo aditivo e planilhas orçamentárias apresentados pelo Engenheiro Civil do Município e Fiscal do Contrato Sr Rui Paulo Ianke.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E PRAZO

O valor a ser suprimido é igual à R$ 1.908,60 (Mil Novecentos e Oito Reais e Sessenta Centavos), resultado das alterações realizadas no projeto como aproveitamento de parte da fundação existente e supressão dos pilares, bem como alteração da espessura das cortinas e altura e aumento de uma longarina, conforme planilhas em anexo a este termo.

O prazo será prorrogado em 15 dias, em virtude dos dias chuvosos que não foram trabalhados, tendo inicio em 20/03/2019 e final em 03/04/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA JUSTIFICATIVA

Considerando-se o valor inicial do contrato igual á R$ 313.707,08 (Trezentos e Treze Mil, Setecentos e Sete Reais e Oito Centavos), e o valor do presente termo, a supressão representa o percentual de ≈ 0,6% do valor inicial do contrato, enquadrando-se no disposto do Art. 65, § 1° da Lei 8.666/93 facultando assim a alteração do contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 70-804/2018.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 18 de Março de 2019.

_______________________

Fabio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

_______________________

Katieli Dalla Costa

CPF: 027.512.610-27

________________________

Darci Soares

Benefatto Pré Fabricados

Contratado

________________________

Mauro Marcelo Da Silva

CPF: 770.684.830-20