TERMO ADITIVO Nº 02/2019, CONTRATO Nº 54/2017 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI, NA FORMA QUE SEGUE:

O Município de Boa Vista do Cadeado, RS, inscrito no CNPJ; 04.216.132/0001-06, com sede na Av. Cinco Irmãos, 1130, aqui e adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. FABIO MAYER BARASUOL inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, e de outro lado a Empresa Artibras Saneamento e Engenharia Eireli, pessoa de direito jurídico privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.703.992/0001-01, denominado simplesmente CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr GILVAN GUSTAVO ARTMANN inscrito no CPF sob o nº 015.035.540-82, resolvem aditar o contrato de Prestação de Serviços anteriormente firmado, com base na Lei Federal 8.666/93, ante as seguintes cláusulas e condições visam:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente termo tem por objetivo a prorrogação do prazo contratual do contrato 54/2017 pelo período de 12 messes, tendo como termo inicial 26/04/2019 e termo final 26/04/2020.

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

O objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água para consumo humano localizados no município de Boa Vista do Cadeado. Atualmente o município conta com 30 reservatórios, sendo que a limpeza e desinfecção destes devem ocorrer 2 vezes ao ano, totalizando 60 reservatórios à serem higienizados no período de 12 meses.

CLAUSULA TERCEIRA: DOS VALORES

Conforme previsto no contrato original, ficam reajustados os valores dos serviços prestados, conforme índice IGP-M (FGV) de Março de 2019 igual à 8,2786 %. Os novos valores unitários apresentam-se abaixo.

| Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de água para Consumo Humano | 60 und | R$ 137,79 | R$ 8.267,40 |

As demais cláusulas e condições do contrato original 54/2017 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

BOA VISTA DO CADEADO RS, 24 DE ABRIL DE 2019.

__________________________            _________________________________________

FÁBIO MAYER BARASUOL 	     GILVAN GUSTAVO ARTMANN

PREFEITO MUNICIPAL                   ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA

CONTRTANTE                                   CONTRATADA

Testemunhas:

__________________________             _________________________________________

Katieli Dalla Costa			      Andressa Casorotto Vieira

Ag. Adiministrativo Aux.	                  Coordenador de Licitações