TERMO DE ADITAMENTO Nº1 AO CONTRATO Nº 4/2020, TOMADA DE PREÇO 6/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA BRIPAV – BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. FABIO MAYER BARASUOL, Prefeito Municipal, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, denominado de CONTRATANTE, e a empresa BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, Pessoa Juridica de direito privado, CNPJ: 08.316.096/0001-03, com sede na Rua Nildo Schroer nº1020, anexo A, Distrito Industrial, Ijuí-RS, neste ato representada por SANDRO AZEVEDO PAIM, Sócio Proprietário, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 176.728.978-29 doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de valor no total de R$ 72.044,16 (Setenta e Dois Mil e Quarenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos), conforme laudo de aditivo e planilha orçamentária apresentada pelo Engenheiro civil do Município e Fiscal de contrato Sr Rui Paulo Ianke.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA O presente termo visa o acréscimo de valores tendo em vista que houve a necessidade de acréscimo de serviços, ampliando a pavimentação na Avenida Cinco Irmãos e Rua Luiz Daltrozo Botega e ampliando as recuperações na Rua Candido Daltrozo e Rua João Amaro. O detalhamento de todos os serviços realizados encontram-se em anexo a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 4/2020.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 28 de Janeiro de 2020.

________________________

Fabio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

_________________________

_____________________________

Sandro Azevedo Paim

Bripav - Britagem e Pavimentação

Contratado

_____________________________