TERMO ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 21/2020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - RS E A EMPRESA ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pelo Srº. Fabio Mayer Barasuol, Prefeito Municipal, Brasileiro, Residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, RG: 6068041703, denominado de CONTRATANTE, e a empresa ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.704.686/0001-15, com sede na Avenida 7 de Setembro 200, Bairro São Cristovão, na Cidade de Tapejara/RS, neste ato representado pelo Sr Danubio Damin, portador do RG: 5052653192, e inscrito no CPF nº 685.305.010-04, doravante simplesmente denominado CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de valores, devido a necessidade de serviços adicionais aos inicialmente previstos, os quais serão indispensáveis para a perfeita conclusão das referidas obras. Conforme os resultados das perfurações e laudos fornecidos pelo engenheiro Rui Paulo Ianke, os serviços realizados em cada poço, com seus respectivos valores, são descritos no quadro abaixo:

| Poço Linha São Paulo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificação | Unid. | Qnt | Preço Unit. | Preço Total |
| 1 | Perfuração com diâmetro 10" e 6,0" | mt | 120 | 100,00 | 12.000,00 |
| 8 | Instalação tubo geomecânico 6.5" standard (sem material) | UN | 16 | 10,00 | 160,00 |
| 4 | Cimentação (selo sanitário) vedação | mt | 16 | 40,00 | 640,00 |
| 5 | Barreira sanitária 1m² | m² | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Tampa de poço | UN | 1 | 45,00 | 45,00 |
| Total Parcial 1 |  |  |  |  | 12.945,00 |
| Poço Esquina Bronzato |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação | Unid. | Qnt | Preço Unit. | Preço Total |
| 1 | Perfuração com diâmetro 10" e 6,0" | mt | 120 | 100,00 | 12.000,00 |
| 2 | Instalação tubo geomecânico 6.5" standard | mt | 34 | 210,00 | 7.140,00 |
| 4 | Cimentação (selo sanitário) vedação | mt | 34 | 40,00 | 1360,00 |
| 5 | Barreira sanitária 1m² | m² | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Tampa de poço | UN | 1 | 45,00 | 45,00 |
| Total Parcial 2 |  |  |  |  | 20.645,00 |
| Poço Ponte Queimada |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação | Unid. | Qnt | Preço Unit. | Preço Total |
| 1 | Perfuração com diâmetro 10" e 6,0" | mt | 174 | 100,00 | 17.400,00 |
| 3 | Instalação tubo galvanizado 6 1/8" | mt | 37 | 310,00 | 11.470,00 |
| 4 | Cimentação (selo sanitário) vedação | mt | 37 | 40,00 | 1.480,00 |
| 5 | Barreira sanitária 1m² | m² | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Tampa de poço | UN | 1 | 45,00 | 45,00 |
| Total Parcial 3 |  |  |  |  | 30.495,00 |
| Total Geral (1 + 2 + 3) |  |  |  |  | 64.085,00 |

CLÁUSULA SEGUNDA DA JUSTIFICATIVA

Considerando-se o valor inicial do contrato igual á R$ 61.335,00 (Sessenta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais), e o do presente termo de valor igual à R$ 2.750,00 (Dois Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais), o acréscimo de valor representa o percentual de ≈ 0,450% do valor inicial do contrato, enquadrando-se no disposto do Art. 65, § 1° da Lei 8.666/93 facultando assim a alteração do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 21/2020. E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 10 de Julho de 2020.

______________________________

Fabio Mayer Barasuol

Contratante

Testemunhas:

____________________________

____________________________

Danubio Damin

Contratada

____________________________