TERMO DE ADITAMENTO Nº1 CONTRATO N° 64/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2020 PREGÃO PRESENCIAL 39/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO-RS E A EMPRESA AGRIMETAL INDÚSTRIA DE TANQUES METÁLICOS LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, RS, inscrito no CNPJ; 04.216.132/0001-06, com sede na Av. Cinco Irmãos, 1130, aqui e adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOAO PAULO BELTRAO DOS SANTOS inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, e de outro lado a empresa AGRIMETAL INDÚSTRIA DE TANQUES METÁLICOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado com CNPJ: 90.217.225/0001-97, localizada na Av: Porto Alegre, nº: 1210, Bairro: Lulu Ilgenfritz,na cidade de Ijuí-RS, neste ato representado pelo Sr Leonel Fernando Hickenbick, inscrito no CPF 982.429.980-87, RG n° 9079326725, ora em diante simplesmente denominado CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação de prazo para a entrega do objeto contratado. Dilate-se o prazo de entrega do objeto e de vigência contratual em 60 dias a contar do vencimento do contrato, tendo como Termo Inicial dia 18/02/2021 e Termo Final em 19/04/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo visa a dilatação de prazo contratual tendo em vista que houve fatos imprevisíveis, como a incidência de períodos chuvosos que impossibilitava a execução do serviço, bem como a redução de equipe de trabalho devido as medidas preventivas contra o coronavírus conforme orientações dos órgãos de Saúde. A solicitação de aditivo de prazo contratual por parte da contratada encontra-se em anexo a este termo, com o deferimento do Engenheiro Civil do Município e Fiscal de contrato Sr Rui Paulo Ianke, conforme memorando interno.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Insiso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

“II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 64/2020.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 18 de Fevereiro de 2021.

_____________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

_________________________

Leonel Fernando Hickenbick

AGRIMETAL INDÚSTRIA DE

TANQUES METÁLICOS LTDA

Contratado

_____________________________

RODRIGO MASTELLA S. DA SILVA

Procurador Jurídico

OAB/RS: 83.693

Testemunhas:

_______________________________

_______________________________