TERMO DE ADITAMENTO N°03 AO CONTRATO Nº77/2020 – ADITIVO DE VALOR – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº164/2020, CONCORRÊNCIA Nº 1/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:

O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Publico interno com o CNPJ. 04.216.132/0001-06 sito a Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Srº João Paulo Beltrão dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72 residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, de ora em diante denominada apenas como Contratante, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA pessoa jurídica de Direito Privado com CNPJ: 61.381.943/0001-04, localizada na Rua: Mostardeiro, nº: 777, Sala 1401, Bairro: Rio Branco, na cidade de Porto Alegre - PO, neste ato representado neste ato pelo Srº Hélio Antônio Amaral Militz Junior, portador do CPF: 015.953.040-70, ora em diante simplesmente denominado CONTRATADO, resolvem aditar o contrato de Prestação de Serviços anteriormente firmado, com base na Lei Federal 8.666/93, ante as seguintes cláusulas e condições visam:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente termo tem por objetivo o ADITIVO de valor referente ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro solicitado pelo contratado, o aumento se dará no valor de R$150.504,13 (cento e cinquenta mil quinhentos e quatro reais e treze centavos), conforme  o Laudo Aditivo emitido pelo Engenheiro Municipal e Fiscal de Contrato Sr. Rui Paulo Ianke.

CLAUSULA SEGUNDA: DO JUSTIFICATIVA

O contrato supracitado possui como objeto a construção de pavimentação asfáltica em via rural, por decisão administrativa e em concordância com a empresa contratada se aditiva o valor acima referido, sendo sua alteração facultada pelo artigo 65 II alínea “d” da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições do contrato original 77/2020 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

BOA VISTA DO CADEADO RS, 01 de julhode 2021.

_____________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

_____________________________

Rodrigo Mastella S. da Silva

Procurador  Júridico

OAB/RS 83.693

____________________________

Hélio Antônio Amaral Militz Junior

CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA

Contratado

Testemunhas:

_____________________________

_____________________________