TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 101/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 6/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G. BONAFE- EPP, NA FORMA QUE SEGUE:

O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ. 04.216.132/0001-06, sito à Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Senhor Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, casado, residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, de ora em diante denominada apenas como Contratante, e de outro lado a empresa G. BONAFE-EPP inscrita no CNPJ: 18.900.525/0001-49, com sede na Rua Vitor Zancan 848, centro, no município de Palmitinho/RS, neste ato representado pelo Sr. Varlei Bonafé, inscrito no CPF 422.306.160-72, RG n°. 5029176954 doravante simplesmente denominado Contratado, CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, assim como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades entre as partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de prazo para construção da Escola de Educação infantil de Boa Vista do Cadeado/RS. Dilate-se o prazo de vigência contratual a contar do vencimento do contrato, tendo como Termo Inicial dia 13/12/2022 e Termo Final em 13/02/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo visa o aditamento de prazo contratual tendo em vista que houve fatos imprevisíveis,  como a dificuldade na aquisição de alguns materiais e demora na entrega destes, bem como a empresa estava executando outros dois contratos concomitantes, os quais também geraram atrasos no contrato específico.A solicitação de aditivo de prazo contratual por parte da contratante encontra-se em anexo a este termo, com o deferimento do Prefeito Municipal,  João Paulo Beltrão dos Santos.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

“II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 101/2021.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

BOA VISTA DO CADEADO RS 07 de dezembro de 2022.

_____________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

________________________________

RODRIGO MASTELLA S. DA SILVA

Procurador Jurídico

OAB/RS: 83.693

____________________________

G. BONAFE-EPP

Varlei Bonafé

Contratado