TERMO DE ADITAMENTO Nº01 AO CONTRATO Nº 50/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº59/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA,  NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal, Brasileiro, Residente e domiciliado no município de Boa Vista do Cadeado, inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, denominado de CONTRATANTE, e a empresa Ijui Poços Artesianos Ltda., inscrita no CNPJ nº04.834.055/0001-58, com sede na Avenida Porto Alegre, nº 1230, no  município de Ijui/RS, representado neste ato pelo Sr. Alexandre Muller, brasileiro, comerciante, com registro no CPF sob o nº 633.227.220-15, residente e domiciliado no Município de Ijuí RS, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de prazo para perfuração do poço, objeto do contrato. Dilate-se o prazo  de vigência contratual em 30 dias a contar do vencimento do contrato, tendo como Termo Inicial dia 06/05/2023 e Termo Final em 05/06/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo visa o aditamento de prazo contratual tendo em vista que houve fatos imprevisíveis,  pois houve atraso na documentação de aquisição do terreno onde é para ser perfurado o poço, ou seja a matrícula da área só foi liberada pelo registro de imóveis na data de  04/05/2023, conforme laudo do Fiscal do contrato e memorando nº90/2023.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

“II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 50/2023.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 05 de maio de 2023.

________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

___________________________

_____________________________

Alexandre Muller

IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA.

Contratada

_____________________________