TERMO DE ADITAMENTO Nº02 AO CONTRATO Nº 50/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº59/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA,  NA FORMA QUE SEGUE:

Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal, Brasileiro, Residente e domiciliado no município de Boa Vista do Cadeado, inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, denominado de CONTRATANTE, e a empresa Ijui Poços Artesianos Ltda., inscrita no CNPJ nº04.834.055/0001-58, com sede na Avenida Porto Alegre, nº 1230, no  município de Ijui/RS, representado neste ato pelo Sr. Alexandre Muller, brasileiro, comerciante, com registro no CPF sob o nº 633.227.220-15, residente e domiciliado no Município de Ijuí RS, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o aditivar CLÁSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO, tendo acréscimo de R$ 5.952,00 (cinco mil e novecentos e cinqüenta e dois reais), houve a necessidade de acréscimo em razão na perfuração só foi encontrado a rocha em 40 metros sendo necessário 16 metros de revestimento além dos 24 metros previstos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UN | SERVIÇO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PERFURAÇÃO COM DIÂMETRO 10``(NECESSÁRIO ) E 6,0’’ | 4 | M | 140,0 | 560,00 |
| 02 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBO GEOMECANICO 6,5`` STANDARD | 16 | M | 320,00 | 5.120,00 |
| 03 | CIMENTAÇÃO (SELO SANITÁRIO) VEDAÇÃO SANITÁRIA ENTORNO AO TUBO GEOMECANICO | 16 | M | 17,00 | 272,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 5.952,00 |

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo visa o aditamento de valor contratual tendo em vista que houve a necessidade de acréscimo em razão na perfuração só foi encontrado a rocha em 40 metros sendo necessário 16 metros de revestimento além dos 24 metros previstos, conforme laudo de aditivo de acréscimo do engenheiro Rui Paulo Ianke e memorando nº102/2023 da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social, Habitação e Saneamento, em anexo.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Art. 124, inciso I, alínea b da Lei Federal nº 14.133/2021

“II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 50/2023.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 10 de maio de 2023.

________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

Testemunhas:

___________________________

_____________________________

Alexandre Muller

IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA.

Contratada

_____________________________