TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 101/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 6/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G. BONAFE- EPP, NA FORMA QUE SEGUE:

O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ. 04.216.132/0001-06, sito à Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Senhor Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, casado, residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, de ora em diante denominada apenas como Contratante, e de outro lado a empresa G. BONAFE-EPP inscrita no CNPJ: 18.900.525/0001-49, com sede na Rua Vitor Zancan 848, centro, no município de Palmitinho/RS, neste ato representado pelo Sr. Varlei Bonafé, inscrito no CPF 422.306.160-72, RG n°. 5029176954 doravante simplesmente denominado Contratado, CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, assim como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades entre as partes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente termo tem por objetivo tem por finalidade o acréscimo de prazo para construção da Escola de Educação infantil de Boa Vista do Cadeado/RS. Dilate-se o prazo de vigência contratual a contar do vencimento do contrato em 15 dias, tendo como Termo Inicial dia 14/05/2023 e Termo Final em 29/05/2023. E também  realizar o aditivo à Cláusula Segunda do Contrato nº 101/2021 no total de R$ 11.004,28(onze mil e quatro reais e vinte e oito centavos) e está em conformidade com o laudo Aditivo do Engenheiro Rui Paulo Ianke. Tal valor será pago conforme a emissão de laudo emitido pelo Departamento de Engenharia do Município em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da nota fiscal. O pagamento previsto na cláusula segunda será consignado no orçamento vigente, sob a rubrica orçamentária:

| Projeto Atividade/ Elemento | Recurso | Despesa/Ano | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.043 4.4.90.51.00 | 500 | 712/2023 | Manutenção e Investimento na Infraestrutura das Es |

CLAUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O aditivo se faz necessário devido a algumas alterações ocorridas no projeto inicial, houve acréscimos de serviços necessários em relação aumento de alambrado com tela e aumento de alambrado com tubos de aço, pintura das calçadas e do passeio da frente do prédio, conforme Laudo emitido pelo engenheiro Rui Paulo Ianke, em anexo; sendo sua alteração facultada pelo artigo 65 I alínea “b”,  da Lei Federal 8.666/93. O aditamento de prazo contratual  se dá pelo fato  que a empresa necessita prazo para adequações fiscais, como emissão de notas, pagamentos entre outros, que devem ocorrer com o contrato vigente.A solicitação de aditivo de prazo contratual por parte da contratante encontra-se em anexo a este termo, com o deferimento do Prefeito Municipal,  João Paulo Beltrão dos Santos.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições do contrato original 101/2021 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

BOA VISTA DO CADEADO RS 12 de maio de 2023.

___________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

________________________________

RODRIGO MASTELLA S. DA SILVA

Procurador Jurídico

OAB/RS: 83.693

____________________________

G. BONAFE-EPP

Varlei Bonafé

Contratado