TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO N° 28/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 338/2022, TOMADA DE PREÇO Nº 9/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G. BONAFE-EPP, NA FORMA QUE SEGUE

O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ. 04.216.132/0001-06, sito à Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Senhor Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, casado, residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, de ora em diante denominada apenas como Contratante, e de outro lado a empresa G. BONAFE-EPP inscrita no CNPJ: 18.900.525/0001-49, com sede na Rua Vitor Zancan 848, centro, no município de Palmitinho/RS, neste ato representado pelo Sr. Varlei Bonafé, inscrito no CPF 422.306.160-72, RG n°. 5029176954 doravante simplesmente denominado Contratado, CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, assim como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades entre as partes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente termo tem por objetivo realizar o aditivo de valor à Cláusula Segunda do Contrato nº 28/2023 no total de R$ 9.138,19 (nove mil e cento e trinta e oito reais e dezenove centavos) em conformidade com o laudo Aditivo do Engenheiro Rui Paulo Ianke, em anexo ao presente termo.

CLAUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O aditivo se faz necessário devido a algumas alterações ocorridas no projeto inicial, conforme memorando nº148/2023 da Secretaria Municipal de Educação, bem como Laudo do Engenheiro Rui Paulo Ianke; decidiu de acrescentar as pinturas das calçadas internas e externas os acessos e o passeio na frente da EMEF Boa Vista do Cadeado.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso I do §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições do contrato original 28/2023 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

BOA VISTA DO CADEADO RS 09 DE AGOSTO DE 2023.

___________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

________________________________

RODRIGO MASTELLA S. DA SILVA

Procurador Jurídico

OAB/RS: 83.693

____________________________

G. BONAFE-EPP

Varlei Bonafé

Contratado