# TERMO DE ADITIVO Nº01 AO CONTRATO N°121/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº229/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2023, QUE O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO E A EMPRESA AGRIMETAL INDÚSTRIA DE TANQUES METÁLICOS LTDA CELEBRAM ENTRE SI, NA FORMA QUE SEGUE

Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal, Brasileiro, Residente e domiciliado no município de Boa Vista do Cadeado, inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa AGRIMETAL INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA,CNPJ 90.217.225/0001-97,situada no endereço Av. Porto Alegre ,bairro Lulu Ilgenfritz Ijui/RS, sendo representado pelo sócio proprietário LEONEL FERNANDO HICKENBICK CPF: 982.429.890-87,  doravante simplesmente denominado Contratado, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE

O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de prazo em 90 dias  para cAlteração do local de colocação da torre passando para localidade Alto Grande. Dilate-se o prazo  de vigência contratual a contar do vencimento do contrato, tendo como Termo Inicial dia 03/04/2024 e Termo Final em 01/07/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O presente termo visa o aditamento de prazo contratual tendo em vista que houve fatos imprevisíveis,  atrasando a conclusão do serviço. A solicitação de aditivo de prazo contratual por parte da Secretaria de Agricultura através do memorando nº33/2024,  bem como  o laudo de aditivo do Engenheiro Civil Rui Ianke,encontra-se em anexo a este termo.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

“II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 121/2023.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 02 de abril de 2024.

________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

_____________________________

Agrimetal Industria de tanques Metálicos LDTA

Leonel Fernando Hickenbick

Contratado

Testemunhas:

_____________________________