TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 106/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA  VIVENDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:

O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ. 04.216.132/0001-06, sito à Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Senhor Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, casado, residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, de ora em diante denominada apenas como Contratante, e de outro lado a empresa VIVENDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita sob o CNPJ nº 46.284.421/0001-92, com sede na Rua Presidente Kennedy, nº835, Sala 205, Bairro Centro, no município de Frederico Westphalen/RS, representada neste ato pela sócia proprietária Sra. Karla Cristina Szydloski CPF nº 992.709.270-91, RG nº 8064263679 doravante simplesmente denominado Contratado, CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, assim como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades entre as partes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente termo tem por finalidade realizar a alteração na Cláusula Terceira, §1.º do Contrato nº 106/2023, ficando o prazo de execução e entrega da obra estabelecido em 3 (três) meses, contados a partir da data de 28/04/2024.

CLAUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O aditivo se faz necessário devido a fato supervenientes, como dias chuvosos que acometeram o Estado do Rio Grande do Sul, impossibilitando o andamento da obra, conforme Requerimento da empresa e Memorando nº 082/2024 da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social, Habitação e Saneamento, em anexo. O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições do contrato original 106/2023 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado/ RS 25 de abril de 2024.

___________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

______________________________

Karla Cristina Szydloski

Vivenda Construtora e Incorporadora Ltda.

Contratada