TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 068/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:

O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ. 04.216.132/0001-06, sito à Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Senhor Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, casado, residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, de ora em diante denominada apenas como Contratante, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado com CNPJ: 61.381.943/0001-04, localizada na Avenida João Machado Soares, nº288, sala B e C, Bairro Camobi, Santa Maria RS, neste ato representado pelo Sr. Hélio Antonio Amaral Militz Júnior, inscrito no CPF 015.953.040-70 RG n° 9093762855 SSP/RS, doravante simplesmente denominado Contratado, CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, assim como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades entre as partes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente termo tem por finalidade realizar o aditivo à Cláusula Terceira (DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL) §1.º ficando aditivado o prazo para execução da obra em 06 (seis) meses a partir de 18/01/2024, e o §2.º ficando aditivado o prazo de vigência em 06 (seis) meses a partir de 29/05/2024, em conformidade com o laudo Aditivo do Engenheiro Rui Paulo Ianke.

CLAUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O aditivo se faz necessário em virtude que não foi concluído o aterro da cabeceira da nova ponte de responsabilidade da contratante, conforme Laudo emitido pelo engenheiro Rui Paulo Ianke, em anexo; sendo sua alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições do contrato original 68/2023 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado/ RS, 13 de maio de 2024.

___________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

______________________________

Hélio Antonio Amaral Militz Júnior Contrutora Continental de São Paulo Ltda

Contratada