TERMO ADITIVO Nº02 AO CONTRATO Nº07/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 347/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA NA FORMA QUE SEGUE:

O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Publico interno com o CNPJ nº 04.216.132/0001-06 sito à Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Senhor Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, casado, residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, neste ato denominado apenas como Contratante, e de outro lado a empresa VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 52.093.875/0001-89, situada na Rua 1º de Maio, nº 354, Centro, no Município de Santo Augusto/RS, neste ato representado Senhor Jandir Antonio Groff, portador da Carteira de Identidade nº 3009378583, inscrito no CPF sob o nº 275.994.260-00, doravante simplesmente denominado Contratado, CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, assim como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades entre as partes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente termo tem por finalidade  realizar o aditivo  de supressão de valor à Cláusula Segunda do Contrato nº 007/2024 no total de R$ 4.139,42 (quatro mil e cento e trinta e nove  reais e quarenta e dois centavos)  em conformidade com o laudo Aditivo de valor do Engenheiro Rui Paulo Ianke.

CLAUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O aditivo se faz necessário devido alterações no projeto com aumento de área de janelas e portas, desta  forma diminuição de área de parede de concreto e alteração no beiral dos oitões, resultando supressão de valor, conforme Memorando nº 119/2024 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Laudo Aditivo do Eng. Civil Rui Paulo Ianke, em anexo.  O presente Termo tem alteração facultada pelo  artigo 65 I alínea “b”,  da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições do contrato original 007/2024 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado/ RS 09 de agosto de 2024.

___________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

______________________________

VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA

Jandir Antonio Groff

Empresa Contratada