TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 107/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N°165/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA MATHEUS DA ROCHA RODRIGUES  LTDA.  NA FORMA QUE SEGUE

O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Publico interno com o CNPJ. 04.216.132/0001-06 sito a Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, casado, residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, neste ato denominada apenas como Contratante, e de outro lado a empresa MATHEUS DA ROCHA RODRIGUES  LTDA inscrita sob o CNPJ 41.189.731/0001-04 com sede na Rua Dezenove de Outubro, nº 180, Bairro Centro, no município de Ijui/RS,representada neste ato pelo sócio/administrador Sr. Matheus da Rocha Rodrigues CPF nº052.542.700-71 doravante simplesmente denominado Contratado, CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, assim como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades entre as partes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente termo tem por finalidade realizar a alteração na Cláusula Terceira, §2.º do Contrato nº 107/2023, ficando o prazo de vigência aditivado em 30 (trinta) dias a contar de 24/08/2024.

CLAUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA

O aditivo se faz necessário devido ao atraso da chegada da matéria-prima necessária para a instalação da parte final do corrimão de segurança interno da piscina, atraso devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, conforme Requerimento da empresa e Memorando nº172/2024 da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social, Habitação e Saneamento, em anexo. O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições do contrato original 107/2023 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado/ RS 23 de agosto de 2024.

___________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

______________________________

MATHEUS DA ROCHA RODRIGUES  LTDA Contratada