[image: image1.png]


                                    

          Prefeitura Municipal  Boa Vista do Cadeado

    SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
            Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996

AV. Cinco Irmão, n° 1130  CEP 98118-000

Fone  055 643  1014 e 643 1080

Fax: 3505 9995

CNPJ:04.216.132/0001-06


TERMO ADITIVO Nº03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO E A  EMPRESA DOMINIO LTDA.

A Prefeitura de Boa Vista do Cadeado, com sede na Avenida Cinco Irmãos, nº 1130, na cidade de Boa Vista do Cadeado/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 04.216.132/0001-06, neste ato representado pelo Senhor Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Dominio LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº26.615.562/0001-33, sediada na Rua Vitor Zancan nº848 Sala dois Centro,em Palmitinho /RS doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por ,Giselli Bonafe proprietária , conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo de compra nº 286/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo aditivo de Contrato, decorrente da Concorrência  Eletrônica nº 14 /2024 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas
 CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE REALIZAR A ALTERAÇÃO CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO ficando o prazo de execução e vigência  aditivado em 30 (trinta dias) finalizando em 31/01/2026
CLAUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA
O aditivo  se faz necessário devido a colocação de grama sintética,que no período de chuva nos últimos dias tem afetado o andamento da obra,pois a obra é em ambiente aberto, conforme Laudo do Engenheiro e Memorando nº 314/2025 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em anexo. O presente Termo tem alteração facultada pelo artigo 111  da Lei Federal 14.133/2021
CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais cláusulas e condições do contrato original 01/2025 permanecem inalteradas.


E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.                          
Boa Vista do Cadeado/ RS 29 de dezembro  de 2025.
___________________________

  João Paulo Beltrão dos Santos
  Prefeito Municipal 
  Contratante

_________________________​​​​​​​​​​​​​​​​_____
DOMINIO LTDA
Giselli Bonafe 
Empresa Contratada



